窗体顶端

窗体顶端

广东省人民医院东1号楼配电房设备更新项目公开询价公告

我院东1号楼配电房设备更新项目以公开方式进行公开询价，现发布其公告信息，欢迎符合资格条件的供应商参与，项目内容如下：

一、采购项目：东1号楼配电房设备更新项目。

二、采购需求：详见附件1。

三、供应商资质要求：

3.1、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

3.2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目报价。(供应商出具声明函)。

3.3、供应商需提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.4、供应商必须是投标产品的正规代理商，且必须提供（所选成套设备及空气断路器）厂家授权函，提供原厂供货证明及原厂质保承诺函。

3.5、具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装、承修、承试类四级或以上资格。

3.6、供应商需具有安全生产许可证和机电工程施工总承包叁级或以上资格。

3.7、供应商近三年具有3个以上的配电设备改造项目案例实施业绩（提供至少3个以上合同或中标通知书复印件）。

四、*施工要求

4.1、供应商须提供满足现场条件的详细10kV高压电缆铺设走向图。

4.2、供应商须提供满足技术需求（附件1）的停电施工计划方案。（方案书需详细列明科学切实可行的计划施工步骤，以保证现场实施时能在规定停电时间内、在不影响正常供电情况下的安全顺利完成更新改造。）

4.3、低压进线柜、部分重点回路的低压断路器更新，要求现场施工须在不影响低压配电系统正常供电前提下，短时停电（1小时内、含现场调试及试验）完成对该部分空气断路器的更新，即恢复正常供电；低压馈线柜内抽屉回路更新，要求现场施工须在不影响低压配电系统正常供电、不影响其正常供电的前提下，短时停电（3小时内、含现场调试及试验）完成对该部分抽屉回路（含低压断路器）的更新，即恢复正常供电。

五、报价文件组成：

1、文件组成：包括投标供应商商务资料，技术方案书和报价文件三部分组成。

2、装订要求：

（1）报价文件2份（总报价表1份（详见附件2），详细公司资质、价格构成及方案1份），封袋面须注明项目名称、单位，并加盖单位公章。

（2）所有文件均需加盖单位公章，需签字或签章的按照文件要求签字或签章。

五、提交时间及地址：

1、报价文件应于2022年5月17日17：30前，以密封形式，送到我院如下地址：广东省广州市越秀区中山二路106号广东省人民医院办公楼302，过期无效。

2、联系人：

项目联系人：李老师，电话：020-83827812-20280；

资料收集人：吴老师，电话020-83827812-20289。

六、比选方式：完全符合以上要求的质量、服务、价格等综合优者进行成交。

七、注意事项：

1、各供应商必须严格按照附件1中的技术参数及清单进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价，各供应商报价一经确认禁止更改。

2、以上条款以及附件1中标*部分为必须满足项，否则报价无效。

3、项目严禁各供应商进行恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将进入供应商黑名单。

窗体底端

广东省人民医院

2022年4月29日